Für dein energieautarkes Gewächshaus-Projekt solltest du strukturiert vorgehen. Hier ist eine empfohlene Reihenfolge:

Phase 1: Grundlagen und Planung (Woche 1-2)

1. Bedarfsanalyse verfeinern

- Detaillierte Verbrauchsmessung aller Komponenten

- Lastprofil über 24h erstellen (wann wird was benötigt?)

- Sicherheitspuffer für unvorhergesehene Lasten einkalkulieren

2. Standortanalyse

- Sonneneinstrahlung am geplanten Standort messen/recherchieren

- Verschattungsanalyse durchführen

- Optimale Ausrichtung und Neigung für Winterbetrieb bestimmen

Phase 2: Systemdesign (Woche 3-4)

3. Komponenten dimensionieren

- Akkugröße basierend auf 2-3 Tagen Autonomie berechnen

- Solarmodulgröße für schlechteste Winterbedingungen auslegen

- MPPT-Laderegler entsprechend der Modulleistung wählen

4. Energiemanagement-Strategie entwickeln

- Prioritätssystem programmieren (Heizung > Beleuchtung > Bewässerung)

- Abschaltlogik bei niedrigem Akkustand definieren

- Notfallmodus für kritische Situationen konzipieren

Phase 3: Prototyping (Woche 5-6)

5. Hardware-Prototyp aufbauen

- Zunächst im Labor mit kleineren Komponenten testen

- Spannungswandler-Schaltung entwickeln und testen

- ESP32-Grundfunktionen implementieren

6. Software-Grundgerüst

- Energiemonitoring programmieren

- OLED-Display-Anzeige entwickeln

- Erste REST-API-Endpunkte implementieren

Phase 4: Integration und Test (Woche 7-8)

7. Vollsystem testen

- Alle Komponenten zusammenführen

- Langzeittest über mehrere Tage

- Fehlerbehandlung und Optimierung

8. Dokumentation und Wirtschaftsanalyse

- ROI-Berechnung durchführen

- Kostenvergleich verschiedener Akkutechnologien

- Amortisationsrechnung erstellen

Sofortige nächste Schritte:

- Beschaffe dir ein günstiges Multimeter für Messungen

- Bestelle einen kleinen ESP32 zum Experimentieren

- Recherchiere lokale Anbieter für Solarkomponenten

- Erstelle eine Excel-Tabelle für die Energiebedarfsrechnung

Tipp: Beginne mit der Bedarfsanalyse - das ist die Basis für alle weiteren Entscheidungen. Ohne genaue Verbrauchswerte wird die Dimensionierung schwierig.

Technische Umsetzung:

- ESP32-Programmierung für das Energiemonitoring

- Schaltungsdesign für die Spannungswandler

- MQTT und REST-API Implementierung

- Solarmodul- und Akkudimensionierung

Planung und Berechnung:

- Energiebedarfsanalyse und Lastprofil-Erstellung

- Dimensionierungsrechnungen für das Solarsystem

- Wirtschaftlichkeitsanalyse und ROI-Berechnung

Hardware-Auswahl:

- Vergleich AGM vs. LiFePO₄ Akkus

- MPPT-Laderegler Auswahl

- Sensorik für das Monitoring

Software-Entwicklung:

- Prioritätssystem für Energiemanagement

- Datenvisualisierung auf dem OLED-Display

- Kommunikation zwischen den Modulen

Sag mir einfach, womit du beginnen möchtest oder wo du aktuell stehst - dann können wir konkret loslegen!

Hast du beispielsweise schon eine Vorstellung davon, welche Komponenten (Heizung, Beleuchtung, Pumpe) in deinem Gewächshaus verbaut werden sollen? Das wäre ein guter Startpunkt für die Bedarfsanalyse.